|  |
| --- |
| О внесение изменений  в муниципальную программу городского  округа Серпухов «Формирование современной  комфортной городской среды» на 2020-2024 годы,  утвержденную постановлением Главы городского округа Серпухов от 30.12.2019 № 7060 (с изменениями  от 27.03.2020 № 1354, от 18.06.2020 № 2013,  от 07.08.2020 № 2651, от 14.09.2020 № 3206,  от 19.10.2020 № 3783, от 07.12.2020 № 4564-П,  от 23.12.2020 № 4931-П, от 05.03.2021 № 955-П,  от 24.05.2021 № 2526-П, от 19.07.2021 № 3660-П,  от 17.09.2021 № 4728-П, от 29.10.2021 № 5508-П,  от 29.12.2021 № 6564-П) |

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ   
«О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства   
в Московской области», постановлением Главы городского округа Серпухов Московской области от 13.12.2019 № 6668 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Серпухов», на основании Устава муниципального образования «Городской округ Серпухов Московской области

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Серпухов «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Главы городского округа Серпухов от 30.12.2019 № 7060 (с изменениями от 27.03.2020 № 1354, от 18.06.2020   
   № 2013, от 07.08.2020 № 2651, от 14.09.2020 № 3206, от 19.10.2020 № 3783,   
   от 07.12.2020 № 4564-П, от 23.12.2020 № 4931-П, от 05.03.2021 № 955-П,   
   от 24.05.2021 № 2526-П, от 19.07.2021 № 3660-П, от 17.09.2021 № 4728-П,   
   от 29.10.2021 № 5508-П, от 29.12.2021 № 6564-П), следующие изменения:
   1. Муниципальную программу городского округа Серпухов «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы изложить в следующей редакции (прилагается).
2. Первому заместителю главы администрации Малкину А.В. опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Рубцова А.Е.

Глава городского округа С.Н. Никитенко

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением Главы городского округа Серпухов Московской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_  «УТВЕРЖДЕНА  постановлением Главы городского округа Серпухов Московской области от 30.12.2019 № 7060 (с изменениями от 27.03.2020 № 1354, от 18.06.2020 № 2013, от 07.08.2020 № 2651, от 14.09.2020 № 3206, от 19.10.2020 № 3783, от 07.12.2020 № 4564-П, от 23.12.2020 № 4931-П, от 05.03.2021 № 955-П, от 24.05.2021 № 2526-П, от 19.07.2021 № 3660-П, от 17.09.2021 № 4728-П, от 29.10.2021 № 5508-П, от 29.12.2021 № 6564-П) |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

городского округа Серпухов

«Формирование современной комфортной городской среды»

на 2020-2024 годы

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Серпухов «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации А.Е. Рубцов | | | | | |
| Заказчик муниципальной  программы | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов»  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Серпухов» | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортного, безопасного проживания, повышения качества жизни и обеспечение доступности территорий общего пользования, улучшение имиджевых характеристик городского округа Серпухов | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда»;  Подпрограмма 2. «Благоустройство территории»;  Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей  в многоквартирных домах Московской области». | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Средства федерального бюджета | 267 975,00 | 54000,0 | 0,00 | 56250,0 | 0,00 | 157725,0 |
| Средства бюджета Московской области | 1229159,49 | 334093,35 | 596830,58 | 188848,85 | 26848,19 | 82538,52 |
| Средства бюджета городского округа | 2346185,99 | 571215,51 | 556874,89 | 661857,54 | 266159,41 | 290078,64 |
| Внебюджетные источники | 78127,94 | 12127,5 | 44653,94 | 21346,5 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 40410,52 | 0 | 2068,53 | 16801,79 | 21540,2 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 3961858,94 | 971436,36 | 1200427,94 | 945104,68 | 314547,80 | 530342,16 |
| Код программы | 17 | | | | | |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Серпухов «Формирование современной комфортной

городской среды» на 2020-2024 годы

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом   
в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города. Благоустройство является той составляющей городской среды, которая может сформировать комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство жизни горожан.

С 2017 года Московская область является участником федерального проекта «Формирование современной комфортной городской среды» (далее - федеральный Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация приоритетного Проекта предусматривает предоставление   
из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных   
на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)   
и дворовых территорий муниципальных образований.

Итогом реализации приоритетного Проекта станет:

- улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципальных образований Московской области;

- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории Московской области;

- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории муниципальных образований Московской области.

Основным стратегическим направлением деятельности администрации городского округа Серпухов является обеспечение устойчивого развития территории округа, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности   
с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, решение приоритетных задач   
в сфере благоустройства и обеспечение экологической безопасности окружающей среды.

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных   
на их реализацию, и будет способствовать созданию комфортных условий для жизни граждан в целом, оздоровлению экологической обстановки   
и экологической безопасности на территории городского округа, а также повышению уровня экологического образования населения.

Приоритетом реализации программы является комплексность работ

при проведении благоустройства, эффективность расходования федеральной субсидии, субсидии из бюджета Московской области. Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на их реализацию, и будет способствовать созданию комфортных условий для жизни граждан в целом   
на территории городского округа путем формирования современной комфортной городской среды.

В составе благоустройства территории должны решаться такие задачи, как комплексное колористическое решение застройки и ландшафта, озеленение и цветочное оформление территорий, упорядочение и оптимизация размещения средств наружной рекламы и информации, праздничное оформление, размещение объектов монументально-декоративного характера, упорядочение организации зон размещения и дизайнерское решение малых архитектурных форм, определение зон проведения реконструктивных работ с учетом местоположения объекта в исторической структуре, функционально-планировочной организации, архитектурно-пространственной структуре города.

Объектами комплексного благоустройства являются все элементы городского округа, ранжированные по уровням, то есть комплексное благоустройство, по сути, охватывает всю территорию округа, микрорайоны   
и конкретные объекты. Исключение составляют только особо охраняемые природные территории, подлежащие экологической реабилитации и памятники культуры и архитектуры, требующие исключительно реставрационных работ.

Важнейшей задачей администрации городского округа Серпухов является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной   
для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

По состоянию на сегодняшний день во многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, имеются детские игровые площадки с морально и физически устаревшим оборудованием, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов, отмечается недостаточный уровень освещенности.

Существуют территории, требующие комплексного подхода   
к благоустройству, включающего в себя ремонт и замену детского игрового   
и спортивного оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, дополнительных опор уличного освещения, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения и многое другое.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество парковочных пространств, что приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на дворовых территориях. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода.   
При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным.   
При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия   
по сохранению и поддержанию уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории города является негативное, небрежное отношение жителей   
к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения   
в общественных местах, на улицах и во дворах.

Муниципалитет вправе исключать из адресного перечня дворовых   
и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд   
в соответствии с генеральным планом.

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории   
из перечня дворовых территорий не предусмотрено.

Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа Серпухов реализуются с 2015 года. Так, в 2015 году было комплексно благоустроено – 71 двор, в 2016 году – 47 дворов, в 2017 году – 32 двора, в 2018 году – 23 двора, в 2019 году – 35 дворов, в 2020 году – 32 двора, 2021 году – 8 дворов.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых   
и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов   
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий,   
за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходимо применять программно ¬ целевой подход. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления,   
но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам повышения качества благоустройства, санитарного состояния территории города, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий   
по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий   
по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан   
и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа Серпухов.

Трудовое участие заинтересованных лиц, в том числе добровольцев (волонтёров), может быть реализовано в следующих формах:

- выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного жилого дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы;

- предоставление строительных материалов, техники;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядных организаций.

Доля трудового участия заинтересованных лиц установлена в размере одного субботника для дворовой территории многоквартирного жилого дома.

Под субботником в настоящей программе понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного жилого дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Адресный перечень индивидуальных жилых строений (далее – ИЖС), подлежащих благоустройству не позднее 2024 года, формируется исходя   
из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации.

Адресный перечень ИЖС, которые подлежат благоустройству за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «Городской округ Серпухов Московской области» определяется планом мероприятий муниципальной программы, который формируется в соответствии   
с заключенными соглашениями с администрацией городского округа Серпухов.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся   
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года,   
за счет средств указанных лиц, в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «Городской округ Серпухов Московской области», формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации   
и определяется планом мероприятий муниципальной программы,   
в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией городского округа Серпухов Московской области.

Кроме того, на территории городского округа Серпухов Московской области присутствуют ряд объектов незавершенного строительства, земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение благоустройства. Перечень данных объектов указан в Приложении № 4 к муниципальной программе.

2.1. Прогноз развития соответствующей сферы реализации

муниципальной программы

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и мест массового пребывания населения необходимо учитывать мнение жителей   
и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

В течение последних нескольких лет в рамках муниципальных программ проводились точечные мероприятия по благоустройству города, направленные на содержание уже существующих объектов благоустройства и поддержание   
их в исправном состоянии. Для поддержания дворовых территорий и мест общего пользования в технически исправном состоянии и приведения   
их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа городского округа Серпухов «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы   
(далее – Программа). Комплексное благоустройство дворовых территорий   
и мест общего пользования позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно - планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Для обеспечения благоустройства территорий общего пользования целесообразно проведение таких мероприятий, как озеленение, уход   
за зелеными насаждениями; оборудование малыми архитектурными формами, иными не капитальными объектами и т.п.; устройство пешеходных дорожек, освещение территорий, в т. ч. архитектурно – художественное; обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; установка скамеек   
и урн, контейнеров для сбора мусора; оформление цветников; обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Администрация городского округа Серпухов ежегодно обустраивает дворовые и общественные территории для отдыха населения. Несмотря   
на принимаемые меры в городском округе Серпухов остаются микрорайоны   
с отсутствующим или недостаточным количеством элементов озеленения   
и благоустройства. Все это диктует необходимость комплексного подхода   
к благоустройству конкретных микрорайонов, позволяя скоординировать деятельность всех предприятий, обеспечивающих выполнение разноплановых работ.

Жизнь современного города невозможна без освещения. Свободное время большинства жителей, их передвижение, общение и отдых приходится   
на вечер, а для ряда профессий и рабочее время в городских пространствах совпадает с темным временем суток, которое тем продолжительнее в осенне-зимний период.

В целях улучшения эстетического облика городского округа Серпухов, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов, требуется своевременное выполнение мероприятий по ремонту, реконструкции   
и устройству новых сетей наружного освещения. В первую очередь, проведение подобных работ вызвано развитием жилищного строительства, значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности. Для формирования выразительного светового облика городского округа в 2017-2024 гг. был разработан проект архитектурно-художественного освещения зданий включающий комплекс современных установок архитектурного освещения, обеспечивающих зрительный комфорт   
и художественную выразительность вечерней светоцветовой среды, интеграцию в комплексную автоматизированную систему управления архитектурным освещением города.

Применение программно-целевого метода реализации мероприятий   
по содержанию территорий общего пользования, по благоустройству жилых микрорайонов в условиях существующей застройки, позволит достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории, улучшения экологической обстановки городского округа Серпухов.

Программа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020 - 2024 годы позволяет рассмотреть необходимость и востребованность тех или иных мероприятий (дизайн-проект) с учетом мнения разных категорий граждан, по потребности, возрасту, интересам и привлечь к созданию современного, благоустроенного и эстетически привлекательного города непосредственно заинтересованную сторону - жителей города.

2.2. Перечень и краткое описание подпрограмм

муниципальной программы

Программа включает в себя три подпрограммы:

Подпрограмма 1: «Комфортная городская среда»

- Приложение 1 к Программе;

Подпрограмма 2: «Благоустройство территории»

- Приложение 2 к Программе;

Подпрограмма 3: «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»;

- Приложение 3 к Программе.

2.3. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» направлены следующие мероприятия:

Благоустройство дворовых территорий городского округа Серпухов.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

- ремонт покрытия дворовых проездов,

- обустройство уличного освещения,

- установка скамеек, урн.

Дополнительный перечень работ включает следующее:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок,

- обустройство автомобильных парковок,

- озеленение территорий.

Основным мероприятием Подпрограммы 2 «Благоустройство территории», которое обеспечивает достижение её целей, является «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования».

Для достижения поставленных целей необходима реализация следующих мероприятий:

- содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере благоустройства;

- содержание, ремонт и восстановление уличного освещения;

- организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий

Основным мероприятием Подпрограммы 3 «Создание условий   
для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области», которое обеспечивает достижение её целей, является «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах».

Для достижения поставленных целей необходима реализация основных мероприятий Подпрограммы «Приведение в надлежащее состояние подъездов   
в многоквартирных домах», «проведение капитального ремонта многоквартирных домов», что позволит создать условия для реализации жилищной реформы на территории Московской области, организации ремонта и надлежащего содержания жилищного фонда городского округа Серпухов Московской области.

3. Показатели реализации муниципальной программы городского округа Серпухов

«Формирование современной комфортной городской среды»

на 2020-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|  | Подпрограмма 1: «Комфортная городская среда» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Приоритетный,  региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Ед. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | F 2 | |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Приоритетный,  отраслевой показатель | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | № 1 | |
| 1.3 | Количество установленных детских игровых площадок | Приоритетный,  обращение Губернатора Московской области | Ед. | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | № 1 | |
| 1.4 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Приоритетный,  обращение Губернатора Московской области | Ед. | 32 | 32 | 8 | 32 | 0 | 0 | F 2  № 1 | |
| 1.5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Приоритетный,  региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | % | 12 | 12 | 15 | 20 | 23 | 26 | F 2  № 1 | |
| 1.6 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. | Приоритетный,  региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Ед. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F 2 | |
| 1.7 | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Приоритетный,  отраслевой показатель | Ед. | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | № 1 | |
| 1.8 | Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | Приоритетный,  отраслевой показатель | Ед. | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | № 1 | |
| 1.9 | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Приоритетный,  отраслевой показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | № 1 | |
| 1.10 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Приоритетный,  отраслевой показатель | % | 100 | 100 | 110 | 120 | 111 | 111 | F 2  № 1 | |
| 1.11 | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Приоритетный,  отраслевой показатель | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F 2 | |
| 1.12 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Приоритетный,  обращение Губернатора Московской области | Кв. м. | 5075,71 | 5075,71 | 18770,6 | 7847,3 | 0 | 0 | № 1 | |
| 1.13 | Замена детских игровых площадок | Приоритетный,  отраслевой показатель | Ед. | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | № 1 | |
| 1.14 | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | Приоритетный,  отраслевой показатель | штук | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | № 1 | |
| 1.15 | Количество благоустроенных лесопарковых зон | Приоритетный,  отраслевой показатель | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | № 1 | |
| 1.16 | Количество территорий вдоль водных объектов общего пользования, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству пляжей | Приоритетный,  отраслевой показатель | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | № 1 | |
|  | Подпрограмма 2: «Благоустройство территории» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | Приоритетный,  рейтинг-45 | баллов | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | № 1 | |
| 2.2 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный,  отраслевой показатель | штук | 0 | 0 | 0 | 5479 | 0 | 0 | № 1 | |
| 2.3 | Содержание территорий общего пользования | Приоритетный,  отраслевой показатель | Ед. | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | № 1 | |
| 2.4 | Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | Приоритетный,  отраслевой показатель | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | № 1 | |
|  | Подпрограмма 3: «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов в МКД | Приоритетный,  обращение Губернатора Московской области | Ед. | 0 | 43 | 207 | 61 | 0 | 0 | | № 1 |
| 3.2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Приоритетный,  обращение Губернатора Московской области | Ед. | 51 | 62 | 118 | 104 | 36 | 35 | | № 2 |

4. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы городского округа Серпухов

«Формирование современной комфортной городской среды»

на 2020-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.02, F2.23, F2.27 основного мероприятия F2-«формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Ежеквартальная |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Годовой |
| 1.3. | Количество установленных детских игровых площадок | Ед. | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по согласованию с жителями | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Ежеквартальная |
| 1.4. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Ежеквартальная |
| 1.5. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Dn = Ny / N x 100%,  где:  Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого проводятся мероприятия, %;  N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс.чел., согласно официальным данным Росстата;  Ny - количество граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Ежеквартальная |
| 1.6. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед. | Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Годовой |
| 1.7. | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Ед. | Количество участков улиц, проездов, дворовых территорий и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту электросетевого хозяйства, систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Годовой |
| 1.8. | Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | Ед. | Количество зданий, строений, сооружений, памятников, на которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественной подсветки. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Годовой |
| 1.9. | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | % | Но = Фо / Нп x 100,  где:  Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;  Нп - нормативная потребность;  Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха. | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Ежеквартальная |
| 1.10. | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | % | Кпп%=Ко/Кп х 100%,  где:  Кпп% - количество посетителей по отношению к базовому году;  Ко – количество посетителей в отчетном году, тыс. человек;  Кп – количество посетителей в базовом году, тыс. человек | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Годовой |
| 1.11. | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Ед. | Рассчитывается как сумма парков культуры и отдыха, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Ежеквартальная |
| 1.12. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв. м. | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Годовой |
| 1.13 | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.40 основного мероприятия 01, подпрограммы 1) | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Годовая |
| 1.14 | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | штук | Рассчитывается как сумма благоустроенных пешеходных коммуникаций | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Ежеквартальная |
| 1.15 | Количество благоустроенных лесопарковых зон | Ед. | Рассчитывается как сумма благоустроенных лесопарковых зон | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Ежеквартальная |
| 1.16 | Количество территорий вдоль водных объектов общего пользования, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству пляжей | Ед. | Рассчитывается как сумма территорий вдоль водных объектов общего пользования, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству пляжей | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Ежеквартальная |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории» | | | | |
| 2.1 | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | баллов | Расчет производится в соответствии с Методикой расчета показателя «Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям» рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области, утвержденной Министром благоустройства Московской области | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Ежеквартальная |
| 2.2 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | штук | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Годовая |
| 2.3 | Содержание территорий общего пользования | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Годовая |
| 2.4 | Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.17, основного мероприятия 01, подпрограммы 2) | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Годовая |
| 3 | Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» | | | | |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов в МКД | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО | МКУ «Управление ЖКХ г.о. Серпухов» | Годовой |
| 3.2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Ед. | Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта | МКУ «Управление ЖКХ г.о. Серпухов» | Годовой |

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с заказчиком муниципальной программы городского округа Серпухов «Формирование современной комфортной городской среды»

на 2020-2024 годы

Заказчиками муниципальной программы являются:

- Муниципальное казенное учреждение «Комитет по благоустройству  
городского округа Серпухов»;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление Жилищно-коммунального хозяйства городского округа Серпухов».

Ответственным за выполнение показателей и мероприятий подпрограммы 1: «Комфортная городская среда» является МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов».

Ответственным за выполнение показателей и мероприятий подпрограммы 2: «Благоустройство территории» являются:

- Муниципальное казенное учреждение «Комитет по благоустройству   
городского округа Серпухов»;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление экологии, организации сбора и утилизации отходов Администрации городского округа Серпухов».

Ответственными за выполнение показателей и мероприятий подпрограммы 3: «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» являются:

- Муниципальное казенное учреждение «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов»;

Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы:

- формируют прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;

- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией   
и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

- готовят и представляют заказчику Программы (подпрограммы) отчет   
о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий.

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы

6.1. Контроль за реализацией Программы (подпрограммы) осуществляет первый заместитель главы администрации, заместитель главы администрации, курирующий соответствующее направление.

6.2. С целью контроля за реализацией Программы (подпрограммы) заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:

6.2.1. Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы (подпрограммы)   
с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

6.2.2. Оперативный (годовой) [отчет](#P1662) о выполнении Программы (подпрограммы) по объектам строительства, реконструкции, который содержит:

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

6.3. Заказчик подпрограммы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет   
о реализации подпрограммы для оценки эффективности реализации Программы.

6.3.1. Заказчик подпрограммы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации подпрограммы и представляет его в Комитет по финансам и налоговой политике Администрации городского округа Серпухов.

6.4. Раз в 3 года заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО комплексный отчет о реализации мероприятий подпрограммы не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным и представляет его в комитет   
по финансам и налоговой политике Администрации городского округа Серпухов.

6.5. Годовой и комплексный отчеты о реализации Программы должны содержать:

6.5.1. Аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

6.5.2. Таблицу, в которой указываются данные:

- об использовании средств городского бюджета и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к муниципальной программе городского округа Серпухов «Формирование современной комфортной городской среды»  на 2020-2024 годы |

1. Паспорт подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Итого |
| Администрация городского округа Серпухов Московской области | Всего: в том числе: | 639578,8 | 694149,54 | 457563,7 | 64810,66 | 346552,02 | 2202654,72 |
| Средства федерального бюджета | 54000,0 | 0,00 | 56250,0 | 0 | 157725,0 | 267975,0 |
| Средства бюджета Московской области | 333084,28 | 538837,52 | 171328,38 | 12981,10 | 68671,43 | 1124902,71 |
| Средства бюджета городского округа | 252494,52 | 153243,49 | 213183,53 | 30289,36 | 120155,59 | 769366,49 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 2068,53 | 16801,79 | 21540,2 | 0,00 | 40410,52 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Код подпрограммы | | 17.1 | | | | | | |

2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

муниципальной программы городского округа Серпухов «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы

Благоустройство — комплекс мероприятий по содержанию объектов   
 благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных   
на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга   
 населения Комплексный подход позволит наиболее полно и в то же время   
 детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить  
 комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям   
 относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зелены  
 насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном   
 состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями   
 комфортности разработана данная подпрограмма «Комфортная городская   
 среда», которая предусматривает целенаправленные работы по следующим   
 направлениям:

- благоустройство общественных территорий;

- благоустройство дворовых территорий;

- установка детских игровых площадок на территории городского округа Серпухов.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми   
в городском округе Серпухов федеральными, региональными   
и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту   
и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми   
в городском округе Серпухов мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов («Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство   
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»)   
в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных   
и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства   
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В Программном обращении Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности» одним из основных направлений развития ЖКХ определено ежегодное комплексное благоустройство не менее 10 процентов дворовых территорий муниципальных образований Московской области.

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию   
с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

Перечень минимальных и дополнительных работ по благоустройству, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяется жителями, подлежит согласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ   
по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ   
по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий Московской области является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

В соответствии с [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=255486&date=09.09.2019) Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 № 162-РВ «Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)   
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области» (далее - Распоряжение № 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий,   
в том числе определения перечня общественных территорий, оценки   
их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений   
в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными Администрацией, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Так же адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2022 г., формируется:

1) по результатам голосования на «Добродел» (50 процентов от плана на год). Все дворовые территории по итогам инвентаризации нуждающиеся   
в благоустройстве с учетом их физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2015 года,   
или сформированных менее 5 лет назад;

2) на основании обращений (50 процентов от плана на год):

- Президенту Российской Федерации;

- Губернатору Московской области;

- министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

- в администрацию городского округа Серпухов;

- на интернет-портал «Добродел»;

- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых территорий нуждающихся   
в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя их минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории   
и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов   
на дворовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы администрация в праве принять решение   
об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых   
и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству   
по решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе   
от благоустройства.

Адресный перечень общественных территорий формируется   
в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 - 2024 годах.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся   
в благоустройстве, включает следующие виды работ:

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы;

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского   
и спортивного оборудования; озеленение;

- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;

- устройство дорожек, в том числе велосипедных;

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установку стел;

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям   
к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности   
и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 № 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и утвержденными главой муниципального образования Московской области);

Для выполнения норм и требований законодательства Московской области в сфере благоустройства городского округа Серпухов переданы государственные полномочия по созданию административных комиссий   
в связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года Законов Московской области «Об административных комиссиях в Московской области», «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области по созданию административных комиссий».

Также предусматривается мероприятие по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации Соглашений с собственниками (пользователями) земельных участков об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии   
с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования городского округ Серпухов Московской области и санитарного содержания территории.

Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных   
для их размещения, являются:

- информирование жителей о проведении на территории городского округа Серпухов инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,   
в целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»   
и муниципальной программы «Формирование современной городской среды   
на 2018 - 2024 годы»;

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

2.1. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы 1

Целью муниципальной подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»   
 является повышение качества и комфорта городской среды, создание   
 благоприятных и современных условий проживания граждан.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1. Благоустройство общественных территорий городского   
 округа Серпухов (Приложение 5).

2. - Благоустройство дворовых территорий (Приложение 6).

3. - Улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов   
( Приложение 7).

4 - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» (Приложение 8).

5. - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций (Приложение 9).

6. - Приобретение и установка детских игровых площадок на территории   
городского округа Серпухов (Приложение 10).

2.2. Прогноз реализации подпрограммы 1

Достижение повышения уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания территории и экологической безопасности городского округа Серпухов, с целью улучшения качества жизни населения. Сроки реализации подпрограммы: 2020-2024 годы.

2.3. Концептуальные направления реформирования,

модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Серпухов

Работы по благоустройству городского округа Серпухов приобрели комплексный, постоянный характер, переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий.

Для дальнейшего решения проблем по благоустройству территории городского округа Серпухов необходимо использовать программно-целевой метод.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания населения.

3. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения  мероприятий подпрограммы |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 1. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2020-  2024 гг. | Итого | 791894,56 | 214218,8 | 292202,27 | 188547,95 | 43270,46 | 53655,08 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |  |
| Средства бюджета Московской области | 216829,89 | 0,00 | 178537,73 | 9214,63 | 12981,1 | 16096,43 |
| Средства бюджета городского округа | 565831,56 | 214218,8 | 111596,01 | 172168,74 | 30289,36 | 37558,65 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 9233,11 | 0,00 | 2068,53 | 7164,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1.2  «Приобретение и установка технических сооружений (устройств) для развлечений, оснащенных электрическим приводом» | 2021-  2022 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 1.3  Изготовление и установка стел | 2020-  2024 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 1.4  Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 2020-  2021 гг. | Итого | 1582,63 | 0,00 | 1582,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Проведение комплексного благоустройства территорий |
| Средства бюджета Московской области | 1444,94 | 0,00 | 1444,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 137,69 | 0,00 | 137,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 1.6  Устройство контейнерных площадок | 2020-  2024 гг. | Итого | 43285,58 | 15116,06 | 28169,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов»  МКУ «Управление экологии, организации сбора и утилизации отходов» | Ремонт существующих и установка новых контейнерных площадок |
| Средства бюджета Московской области | 1789,79 | 0,00 | 1789,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 41495,79 | 15116,06 | 26379,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Мероприятие 1.7  Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | 2020-  2021 гг. | Итого | 303424,34 | 199102,74 | 104321,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Обустроенные места массового отдыха населения |
| Средства бюджета Московской области | 31693,22 | 0,00 | 31693,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 271731,12 | 199102,74 | 72628,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Мероприятие 1.8  Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета | 2020-  2024 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Мероприятие 1.9  Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха за счет средств местного бюджета | 2020-  2024 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского  округа Серпухов» |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Мероприятие 1.10  Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-  2024 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Мероприятие 1.12  Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 2020-  2024 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Мероприятие 1.13  Обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-  2024 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. | Мероприятие 1.15  Благоустройство общественных территорий | 2020-  2021 гг. | Итого | 1000,0 | 0,00 | 1000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Устройство площадки для выгула собак |
| Средства бюджета городского округа | 1000,0 | 0,00 | 1000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. | Мероприятие 1.16  Благоустройство дворовых территорий (создание новых элементов) | 2020-  2024 гг. | Итого | 80910,8 | 0,00 | 0,00 | 80910,8 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Установка малых архитектурных форм |
| Средства бюджета городского округа | 80910,8 | 0,00 | 0,00 | 80910,8 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13. | Мероприятие 01.17:  Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области | 2020-2024 гг.- | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14. | Мероприятие 1.20  Реализация мероприятий по благоустройству территорий прилегающих к железнодорожным станциям | 2020-  2024 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15. | Мероприятие 1.21  Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2021-  2024 гг. | Итого | 44143,62 | 0,00 | 36296,33 | 7847,29 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Ремонт ям на дворовых территориях |
| Средства бюджета Московской области | 33138,54 | 0,00 | 33138,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3840,5 | 0,00 | 3157,79 | 682,71 | 0,00 | 0,00 |
| Средства дорожного фонда Московской области | 7164,58 | 0,00 | 0,00 | 7164,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16. | Мероприятие 1.22  Улучшение архитектурно-художественного облика территорий муниципальных образований Московской области, не входящих в состав городов | 2021-  2024 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17. | Мероприятие 1.23  Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров | 2021-  2024 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18. | Мероприятие 1.24  Улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов | 2020-  2024 гг. | Итого | 14238,78 | 0,00 | 14238,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Установка ограждений |
| Средства бюджета Московской области | 13000,0 | 0,00 | 13000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1238,78 | 0,00 | 1238,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19. | Мероприятие 1.25  Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2021-  2024 гг. | Итого | 46593,41 | 0,00 | 46593,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Устройство пешеходных дорожек |
| Средства бюджета Московской области | 40471,24 | 0,00 | 40471,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 4053,64 | 0,00 | 4053,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 2068,53 | 0,00 | 2068,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20. | Мероприятие 1.26  Изготовление и установка стел  «Город трудовой доблести» | 2021-2024 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.21. | Мероприятие 01.28  Создание сезонных ледяных катков | 2021-  2024 гг. | Итого | 60000,0 | 0,00 | 60000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Устройство сезонного ледяного катка |
| Средства бюджета Московской области | 57000,0 | 0,00 | 57000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3000,0 | 0,00 | 3000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22. | Мероприятие 01.30  Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2022-2024 гг. | Итого | 102715,40 | 0,00 | 0,00 | 5789,86 | 43270,46 | 53655,08 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Повышение уровня качества освещенности  г.о. Серпухов |
| Средства бюджета Московской области | 30814,48 | 0,00 | 0,00 | 1736,95 | 12981,1 | 16096,43 |
| Средства бюджета городского округа | 71900,92 | 0,00 | 0,00 | 4052,91 | 30289,36 | 37558,65 |
| 1.23 | Мероприятие 01.35  Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий за счет средств местного бюджета | 2022-  2024 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.24 | Мероприятие 01.36  Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств местного бюджета | 2022-  2024 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.25 | Мероприятие 01.37  Благоустройство лесопарковых зон | 2022-2024 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26 | Мероприятие 01.38  Обустройство пляжей | 2022-2024 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27. | Мероприятие 01.39  Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2022-2024 гг. | Итого | 20700,0 | 0,00 | 0,00 | 20700,0 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Установка новых игровых площадок |
| Средства бюджета Московской области | 6210,0 | 0,00 | 0,00 | 6210,0 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 14490,0 | 0,00 | 0,00 | 14490,0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.28. | Мероприятие 01.40  Замена и модернизация детских игровых площадок | 2022-2024 гг. | Итого | 73300,0 | 0,00 | 0,00 | 73300,0 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Замена 27 детских игровых площадок |
| Средства бюджета Московской области | 1267,68 | 0,00 | 0,00 | 1267,68 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 72032,32 | 0,00 | 0,00 | 72032,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.29. | Мероприятие 01.42  Содержание и ремонт водных объектов (прудов) и устройств | 2022-2024 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.30. | Мероприятие 01.43  Комплексное благоустройство территорий (создание новых элементов) | 2022-2024 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.31. | Мероприятие 01.44  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий за счет средств местного бюджета | 2022-2024 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2020-  2024 гг. | Итого | 1410760,16 | 425360,0 | 401947,27 | 269015,75 | 21540,2 | 292896,94 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |  |
| Средства федерального бюджета | 267975,00 | 54000,0 | 0,00 | 56250,0 | 0,00 | 157725,0 |
| Средства бюджета Московской области | 908072,82 | 333084,28 | 360299,79 | 162113,75 | 0,00 | 52575,0 |
| Средства бюджета городского округа | 203534,93 | 38275,72 | 41647,48 | 41014,79 | 0,00 | 82596,94 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 31 177,41 | 0,00 | 0,00 | 9637,21 | 21540,2 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие F2.3  Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2020-  2024 гг. | Итого | 292896,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292896,94 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 157725,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157725,0 |
| Средства бюджета Московской области | 52575,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52575,0 |
| Средства бюджета городского округа | 82596,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82596,94 |
| 2.2. | Мероприятие F2.6  Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2020-  2024 гг. | Итого | 462782,07 | 329032,02 | 0,00 | 133750,05 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 422917,13 | 300803,38 | 0,00 | 122113,75 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 39864,94 | 28228,64 | 0,00 | 11636,3 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятие F2.7  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2020-  2024 гг. | Итого | 265732,25 | 0,00 | 265732,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 242613,54 | 0,00 | 242613,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 23118,71 | 0,00 | 23118,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Мероприятие F2.8  Ремонт дворовых территорий | 2020-  2024 гг. | Итого | 82561,9 | 10714,28 | 31291,72 | 19015,7 | 21540,2 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Обустроенные дворовые территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 38351,46 | 9782,12 | 28569,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 13033,03 | 932,16 | 2722,38 | 9378,49 | 0,00 | 0,00 |
| Средства дорожного фонда Московской области | 31177,41 | 0,00 | 0,00 | 9637,21 | 21540,20 | 0,00 |
| 2.5. | Мероприятие F2.10  Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2020-  2024 гг. | Итого | 14934,76 | 0,00 | 14934,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Повышение уровня качества освещенности  г.о. Серпухов |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 13579,93 | 0,00 | 13579,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1354,83 | 0,00 | 1354,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Мероприятие F2.15  Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020-  2024 гг. | Итого | 21265,65 | 0,00 | 21265,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Установка детских игровых площадок |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 21052,99 | 0,00 | 21052,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 212,66 | 0,00 | 212,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Мероприятие F2.17:  Устройство архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2020-  2024 гг. | Итого | 48722,89 | 0,00 | 48722,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Архитектурно-художественное освещение 54 объектов |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 44483,99 | 0,00 | 44483,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 4238,9 | 0,00 | 4238,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Мероприятие F2.19  Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2020-  2024 гг. | Итого | 110250,0 | 54000,0 | 0,00 | 56250,0 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 110250,0 | 54000,0 | 0,00 | 56250,0 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Мероприятие F2.20  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (организация зон активного отдыха в парках культуры и отдыха) | 2020-  2024 гг. | Итого | 13657,0 | 13657,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 13520,43 | 13520,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 136,57 | 136,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | Мероприятие F2.22  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха) - | 2020-  2024 гг. | Итого | 37956,7 | 17956,7 | 20000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 18978,35 | 8978,35 | 10000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 18978,35 | 8978,35 | 10000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. | Мероприятие F2.27  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха) |  | Итого | 60000,0 | 0,00 | 0,00 | 60000,0 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 40000,0 | 0,00 | 0,00 | 40000,0 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 20000,0 | 0,00 | 0,00 | 20000,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | итого | 2202654,72 | 639578,8 | 694149,54 | 457563,7 | 64810,66 | 346552,02 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | | Средства федерального бюджета | 267975,0 | 54000,0 | 0,00 | 56250,0 | 0,00 | 157725,0 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |  |
| Средства бюджета Московской области | 1124902,71 | 333084,28 | 538837,52 | 171328,38 | 12981,10 | 68671,43 |
| Средства бюджета городского округа | 769366,49 | 252494,52 | 153243,49 | 213183,53 | 30289,36 | 120155,59 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 40410,52 | 0,00 | 2068,53 | 16801,79 | 21540,20 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:

инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы, разработку проектно-сметной документации;

установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;

мощение и укладку иных покрытий;

укладку асфальта;

устройство дорожек, в том числе велосипедных;

установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

установку информационных стендов и знаков;

установку контейнерных площадок;

установку детских игровых площадок.

Выполнение вышеперечисленных работ не должно быть связано с дорожной деятельностью.

- Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

разработку проекта благоустройства;

выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий;

проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий   
по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;

выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость;

(на работы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект);

разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии   
с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);

благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;

благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;

благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);

благоустройство парковых проездов (дорог);

благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта) благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);

благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;

благоустройство элементов различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений   
(в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения   
и защиты корневой системы элементов озеленения; благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;

благоустройство элементов сопряжения покрытий; благоустройство конструкций велопарковок; благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов; благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен; благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха;

благоустройство систем наружного освещения; благоустройство праздничного оформления;

благоустройство средств размещения информации;

благоустройство малых архитектурных форм; благоустройство въездных групп, стел; проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов; выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры   
и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);

создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения   
и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;

организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки   
и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды   
и населения, системы звукового оповещения;

приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям   
к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 № 11-134/РВ, в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу.

\

«4. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности г.о. Серпухов,

финансирование которых предусмотрено основным мероприятием F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный ) | Предельная стоимость объекта тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2019 тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию тыс. руб. | Наименование главного распределителя бюджетных средств |
| Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | -Площадь имени Ленина, включая участки прилегающих улиц Революции, 1-я Московская, Аристова,  2-я Московская |  |  |  |  | Итого: | 329032,02 | 329032,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |
| Средства бюджета Московской области | 300803,38 | 300803,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 28228,64 | 28228,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Благоустройство набережной реки Нара |  |  |  |  | Итого: | 133750,05 | 0,00 | 0,00 | 133750,05 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |
| Средства бюджета Московской области | 122113,75 | 0,00 | 0,00 | 122113,75 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 11636,3 | 0,00 | 0,00 | 11636,3 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий  Парк им. Олега Степанова, расположенный между  ул. Садовая,  ул. Старослободская,  ул. Чехова и  ул. Луначарского |  |  |  |  | Итого: | 265732,25 | 0,00 | 265732,25 | 00,0 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 242613,54 | 0,00 | 242613,54 | 00,0 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 23118,71 | 0,00 | 23118,71 | 00,0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий  Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы).  ул. Аристова от площади Советская до  ул. Свердлова в  г. Серпухов |  |  |  |  | Итого: | 292896,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292896,94 |  | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |
| Средства федерального бюджета | 157725,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157725,0 |
| Средства бюджета Московской области | 52575,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52575,0 |
| Средства бюджета городского округа | 82596,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82596,94 |
| 5. | Ремонт дворовых территорий |  |  |  |  | Итого: | 82561,9 | 10714,28 | 31291,72 | 19015,7 | 21540,2 | 0,00 |  | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |
| Средства бюджета Московской области | 38351,46 | 9782,12 | 28569,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 13033,03 | 932,16 | 2722,38 | 9378,49 | 0,00 | 0,00 |
| Средства дорожного фонда Московской области | 31177,41 | 0,00 | 0,00 | 9637,21 | 21540,2 | 0,00 |
| 6. | Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»  - д. Акулово;  - д. Шепилово;  - межквартальный проезд от ул. Ворошилова д. 121 до ул. Советская, д.74;  - ул. Красных партизан,  д. 1, 2, 3  - д. Ивантиново |  |  |  |  | Итого: | 14934,76 | 0,00 | 14934,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |
| Средства Московской области | 13579,93 | 0,00 | 13579,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1354,83 | 0,00 | 1354,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7. | Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области  - г. Серпухов,  ул. Красный Текстильщик (сквер напротив ДК «Исток»;  - г.о. Серпухов, с. Липицы (сквер);  - г.о. Серпухов, с. Турово, ул Октябрьская, д. 23;  - г. Серпухов,  ул. Советская, д. 107,  ул. Подольская, д. 98 (между домами). |  |  |  |  | Итого: | 21265,65 | 0,00 | 21265,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |
| Средства Московской области | 21052,99 | 0,00 | 21052,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 212,66 | 0,00 | 212,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Устройство архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»  1. г. Серпухов, проезд Мишина, 2/7, Музей печати;  2. г. Серпухов, Фасады зданий на пл. Ленина: д.4, 12/20, 10/23, 8, 6а, 6, 2/20, 3, 5, 7, 13/1, 14, 18; ул. Революции, д.2/11б, 1/9; ул. 2-ая Московская, д.2/20;  пл. Ленина, фасад здания молодежного центра;  3. г. Серпухов, Фасады зданий по  ул. Советской (от ул. Горького до пр. Мишина), д. 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80/8, 82, 84, 86/9, 75/7, 73, 71, 69, 67/11, 65, 63, 61/10, 59/9, 57, 55, 53, 51, 49, 47, 43, 41/12  4. г. Серпухов, Фасад здания, ул. Горького, дом 5б, МЦ «Патриот»  5. г. Серпухов,  ул. Ворошилова, д. 151  6. г. Серпухов,  ул. Советская, д. 44/53  7. г. Серпухов, ул. Советская, д. 37 |  |  |  |  | Итого | 48722,89 | 0,00 | 48722,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |
| Средства Московской области | 44483,99 | 0,00 | 44483,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 4238,9 | 0,00 | 4238,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  - набережная реки Нара |  |  |  |  | Итого | 110250,0 | 54000,0 | 0,00 | 56250,0 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |
| Средства федерального бюджета | 110250,0 | 54000,0 | 0,00 | 56250,0 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Парк «Принарский»  г. Серпухов,  ул. Луначарского, д. 74 |  |  |  |  | Итого | 13657,0 | 13657,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |
| Средства Московской области | 13520,43 | 13520,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 136,57 | 136,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Парк «Жемчужина»  г. Серпухов,  ул. Луначарского, д. 74 |  |  |  |  | Итого | 37956,7 | 17956,7 | 20000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |
| Средства Московской области | 18978,35 | 8978,35 | 10000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 18978,35 | 8978,35 | 10000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха) |  |  |  |  | Итого | 60000,0 | 0,00 | 0,00 | 60000,0 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |
| Средства Московской области | 40000,0 | 0,00 | 0,00 | 40000,0 | 0  ,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 20000,0 | 0,00 | 0,00 | 20000,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию  F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  | Итого: | 1410760,16 | 425360,0 | 401947,27 | 269015,75 | 21540,2 | 292896,94 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 267 975,00 | 54000,0 | 0,00 | 56250,0 | 0,00 | 157725,0 |
| Средства бюджета Московской области | 908072,82 | 333084,28 | 360299,79 | 162113,75 | 0,00 | 52575,0 |
| Средства бюджета городского округа | 203534,93 | 38275,72 | 41647,48 | 41014,79 | 0,00 | 82596,94 |
| Средства дорожного фонда Московской области | 31177,41 | 0,00 | 0,00 | 9637,21 | 21540,2 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к муниципальной программе городского округа Серпухов  «Формирование современной комфортной  городской среды» на 2020-2024 годы |

1. Паспорт подпрограммы 2 «Благоустройство территории»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Итого |
| Администрация городского округа Серпухов  Московской области | | Всего:  в том числе: | 318624,83 | 421223,27 | 446993,73 | 230423,64 | 164476,64 | 1581742,11 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 21106,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21106,78 |
| Средства бюджета городского округа | 318624,83 | 400116,49 | 446993,73 | 230423,64 | 164476,64 | 1560635,33 |
| Код подпрограммы | | 17.2 | | | | | | | |

2. Характеристика проблем, решаемых посредством подпрограммы 2

«Благоустройство территории»

муниципальной программы городского округа Серпухов «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы

Подпрограмма направлена на благоустройство территорий. Комплексный подход к благоустройству обеспечивает ремонт и замену детского игрового   
и спортивного оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, дополнительных опор уличного освещения, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения, увеличение парковочных пространств на дворовых территориях и многое другое.

2.1. Основные цели подпрограммы 2. «Благоустройство территории»

Основными целями настоящей подпрограммы являются:

- обеспечение чистоты и порядка на территории городского округа Серпухов;

- обеспечение качественного содержания объектов благоустройства;

- поддержание баланса зеленых насаждений, повышение качественного состава зеленых насаждений;

- организация прочих мероприятий по озеленению на территории городского округа Серпухов;

- повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения;

- создание комфортных условий для отдыха и проживания населения   
на территории городского округа Серпухов;

- повышение эстетической выразительности объектов, улучшение внешнего вида территории городского округа Серпухов;

- комплексный подход к благоустройству территорий;

- снижение остроты проблем, связанных с благоустройством территорий городского округа Серпухов.

2.2. Задачи подпрограммы 2. «Благоустройство территории»

В целях повышения уровня благоустроенности территории городского округа Серпухов, необходимо решение следующих задач:

1. Создание условий для благоустройства территорий городского округа Серпухов Московской области:

- содержание внутриквартальных дорог;

- содержание и ремонт объектов благоустройства (содержание газонов, цветников, санитарная обрезка деревьев и кустарников, детских игровых площадок и пр.);

- установка новых объектов благоустройства (лавочек, контейнеров, детских площадок и т. д.);

- ликвидация стихийных свалок, сбор и вывоз мусора с территорий поселений.

2. Приведение уровня освещения улиц, проездов, набережных, площадей к нормативным значениям:

- содержание и ремонт объектов линий наружного освещения;

- светотехническое обследование освещенных улиц, проездов, набережных, площадей.

3. Формирование комфортной городской световой среды:

- капитальный ремонт объектов уличного освещения;

- создание новых объектов уличного освещения.

4. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения:

- внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением;

- создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения.

2.3. Прогноз подпрограммы 2

Достижение повышения энергетической эффективности систем наружного освещения, создание условий для благоустройства территорий, санитарного содержания территории и экологической безопасности городского округа Серпухов, с целью улучшения качества жизни населения.

2.4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Серпухов, реализуемых в рамках подпрограммы

Системы наружного и архитектурно-художественного освещения городского округа Серпухов должны работать слаженно, постоянно и с учетом

потребностей и требований населения.

Данная отрасль включает в себя предприятия и организации городского округа Серпухов, от результативности функционирования которых зависит состояние среды обитания жителей городского округа Серпухов (т.е. напрямую связана с удовлетворением потребностей населения в наружном освещении),   
а также оказывает огромное влияние на благоустройство городского округа Серпухов.

3. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий  подпрограммы |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 1.  «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» | 2020-  2024 гг. | Итого | 1581742,11 | 318624,83 | 421223,27 | 446993,73 | 230423,64 | 164476,64 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 21106,78 | 0,00 | 21106,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1560635,33 | 318624,83 | 400116,49 | 446993,73 | 230423,64 | 164476,64 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1  Содержание, ремонт объектов благоустройства,  в т.ч. озеленение территорий | 2020-  2024 гг. | Итого | 58279,51 | 27245,58 | 31033,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов»  МБУ «Комбинат благоустройства» | Увеличение количества благоустроенных территорий |
| Средства бюджета городского округа | 58279,51 | 27245,58 | 31033,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 1.2  Содержание, ремонт  и восстановление уличного освещения | 2020-  2024 гг. | Итого | 221876,54 | 108500,0 | 113376,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Улучшено освещение в  г.о. Серпухове |
| Средства бюджета городского округа | 221876,54 | 108500,0 | 113376,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 1.3  Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-  2024 гг. | Итого | 115609,68 | 40974,75 | 74634,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Улучшение качества асфальтового покрытия дворовых территорий |
| Средства бюджета Московской области | 21106,78 | 0,00 | 21106,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 94502,9 | 40974,75 | 53528,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 1.4  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-  2024 гг. | Итого | 344082,37 | 141904,5 | 202177,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Содержание поддержание деятельности |
| Средства бюджета городского округа | 344082,37 | 141904,5 | 202177,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Мероприятие 1.8  Финансовое обеспечение (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений в сфере благоустройства | 2020-  2024 гг. | Итого | 53726,66 | 0,00 | 0,00 | 16375,56 | 19175,55 | 18175,55 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Содержание поддержание деятельности |
| Средства бюджета городского округ | 53726,66 | 0,00 | 0,00 | 16375,56 | 19175,55 | 18175,55 |
| 1.6. | Мероприятие 1.10  Содержание и текущий ремонт покрытий | 2020-  2024 гг. | Итого | 30000,0 | 0,00 | 0,00 | 30000,0 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Улучшение качества асфальтового покрытия дворовых территорий |
| Средства бюджета городского округ | 30000,0 | 0,00 | 0,00 | 30000,0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Мероприятие 1.11  Текущий ремонт асфальтового покрытия за счет дорожного фонда | 2020-  2024 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |  |
| Средства бюджета городского округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Мероприятие 1.12  Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | 2022-2024 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Мероприятие 1.13  Содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства | 2020-  2024 гг. | Итого | 226088,64 | 0,00 | 0,00 | 128011,46 | 60012,10 | 38065,09 | МБУ «Комбинат благоустройства» | Увеличение количества благоустроенных территорий |
| Средства бюджета городского округ | 226088,64 | 0,00 | 0,00 | 128011,46 | 60012,10 | 38065,09 |
| 1.10. | Мероприятие 1.14  Озеленение территорий | 2020-  2024 гг. | Итого | 58500,0 | 0,00 | 0,00 | 21500,0 | 20000,0 | 17000,0 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов»  МБУ «Комбинат благоустройства» | Санитарная обрезка и спил деревев |
| Средства бюджета городского округ | 58500,0 | 0,00 | 0,00 | 21500,0 | 20000,0 | 17000,0 |
| 1.11. | Мероприятие 1.15  Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-  2024 гг. | Итого | 341208,0 | 0,00 | 0,00 | 128736,0 | 126236,0 | 86236,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Улучшено освещение в  г.о. Серпухове |
| Средства бюджета городского округ | 341208,0 | 0,00 | 0,00 | 128736,0 | 126236,0 | 86236,00 |
| 1.12. | Мероприятие 1.16  Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2022-2024 гг. | Итого | 114220,71 | 0,00 | 0,00 | 114220,71 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» | Замена 5479 шт. неэнергоэффективных на энергоэфективные светильники |
| Средства бюджета городского округ | 114220,71 | 0,00 | 0,00 | 114220,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13. | Мероприятие 1.17  Замена и модернизация детских игровых площадок | 2022-2024 гг. | Итого | 18150,0 | 0,00 | 0,00 | 8150,0 | 5000,0 | 5000,0 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов»  МБУ «Комбинат благоустройства» | Ремонт и содержание ДИП |
| Средства бюджета городского округ | 18150,0 | 0,00 | 0,00 | 8150,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| 1.14. | Мероприятие 1.19  Содержание и ремонт водных объектов (прудов) и устройств | 2022-2024 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» |  |
| Средства бюджета городского округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого | 1581742,11 | 318624,83 | 421223,27 | 446993,73 | 230423,64 | 164476,64 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 21106,78 | 0,00 | 21106,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 1560635,33 | 318624,83 | 400116,49 | 446993,73 | 230423,64 | 164476,64 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к муниципальной программе городского округа Серпухов «Формирование комфортной городской среды» на 2020-2024 годы. |

1. Паспорт подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | | МКУ «Управление ЖКХ г.о. Серпухов» | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Итого |
| МКУ «Управление Жилищно-коммунального хозяйства  городского округа Серпухов» | Всего в том числе: | 13232,73 | 85055,13 | 40547,25 | 19313,5 | 19313,5 | 177462,11 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1009,07 | 36886,28 | 17520,47 | 13867,09 | 13867,09 | 83150,0 |
| Средства бюджета городского округа | 96,16 | 3514,91 | 1680,28 | 5446,41 | 5446,41 | 16184,17 |
| Внебюджетные источники | 12127,5 | 44653,94 | 21346,5 | 0,00 | 0,00 | 78127,94 |
| Код подпрограммы | | 17.3 | | | | | | |

2. Характеристика проблем, решаемых посредством подпрограммы 3.

«Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

муниципальной программы городского округа Серпухов

«Формирование современной комфортной городской среды»

на 2020-2024 годы

Одним из приоритетов жилищной политики городского округа Серпухов является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения городского округа Серпухов.

В настоящее время на территории города Серпухова насчитывается 1186

многоквартирных домов. Техническое состояние большинства   
многоквартирных жилых домов г.о. Серпухов не соответствует современных   
требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характеристикам   
жилищного фонда. Увеличение процента износа жилищного фонда влечет   
за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде   
 при отсутствии капитального ремонта. Аварийный жилищный фонд   
и жилищный фонд с высоким процентом физического износа ухудшает   
внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры,   
понижает инвестиционную привлекательность.

Для решения этой проблемы необходимо проводить работы в плане   
поддерживающего и капитального ремонта многоквартирный домов, в том

числе подъездов МКД с привлечением жителей, синхронизировав капитальный

ремонт МКД, текущий ремонт подъездов и благоустройство дворовых   
территорий. Благодаря ремонту будет уменьшен физический износ домов,   
восстановлены технико-эксплуатационные качества прочности, устойчивости   
и надежности инженерного оборудования, а также отремонтированы фасады

и кровли многоквартирных домов.

2.1. Цель подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения

комфортного проживания в многоквартирных домах»

Целью подпрограммы 3 является создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных жилых домах, повышение   
их энергоэффективности путем организации и проведения в них капитального ремонта, а так же сделать в кратчайшие сроки каждый подъезд дома красивым, удобным и комфортным для проживания.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов необходимо обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

2.2. Прогноз программы 3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

В результате проведение мероприятий подпрограммы, улучшились показатели по созданию условий для комфортного проживания граждан.

2.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Серпухов, реализуемых в рамках подпрограммы

В настоящее время перед Администрацией городского округа Сепухов стоит достаточно много острых проблем, касающихся капитального ремонта объектов жилищного хозяйства, требующих безотлагательного решения.

Основной экономический и социальный эффект данных мероприятий, включенных в подпрограмму 3, заключается в обеспечении сохранности существующего имущества путём проведения капитального ремонта, контроля и содержании в надлежащем виде жилого фонда.

3. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 1.  Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2020-  2024 гг. | Итого | 176356,88 | 12127,5 | 85055,13 | 40547,25 | 19313,5 | 19313,5 | МКУ «Управление ЖКХ  г.о. Серпухов» | Отремонтированные подъезды в МКД |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 82140,93 | 0,00 | 36886,28 | 17520,47 | 13867,09 | 13867,09 |
| Средства бюджета городского округа | 16088,01 | 0,00 | 3514,91 | 1680,28 | 5446,41 | 5446,41 |
| Внебюджетные источники | 78127,94 | 12127,5 | 44653,94 | 21346,5 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1  Ремонт подъездов в многоквартирных домах. | 2020-  2024 гг. | Итого | 176356,88 | 12127,5 | 85055,13 | 40547,25 | 19313,5 | 19313,5 | МКУ «Управление ЖКХ  г.о. Серпухов» | Отремонтированные подъезды в МКД |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 82140,93 | 0,00 | 36886,28 | 17520,47 | 13867,09 | 13867,09 |
| Средства бюджета городского округа | 16088,01 | 0,00 | 3514,91 | 1680,28 | 5446,41 | 5446,41 |
| Внебюджетные источники | 78127,94 | 12127,5 | 44653,94 | 21346,5 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 1.2  Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2020-  2024 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление ЖКХ  г.о. Серпухов» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 2.  Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2020-  2024 гг. | Итого | 1105,23 | 1105,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Управление ЖКХ  г.о. Серпухов» |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1009,07 | 1009,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 96,16 | 96,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 2.1.  Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области. | 2020-  2024 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление ЖКХ  г.о. Серпухов» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 2.3.  Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов | 2020-  2024 гг. | Итого | 1105,23 | 1105,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление ЖКХ  г.о. Серпухов» | Дезинфекция мест общего пользования многоквартирных жилых домов |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1009,07 | 1009,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 96,16 | 96,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме | 2020-2024 гг. | Итого | 177462,11 | 13232,73 | 85055,13 | 40547,25 | 19313,5 | 19313,5 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 83150,0 | 1009,07 | 36886,28 | 17520,47 | 13867,09 | 13867,09 |
| Средства бюджета городского округа | 16184,17 | 96,16 | 3514,91 | 1680,28 | 5446,41 | 5446,41 |
| Внебюджетные источники | 78127,94 | 12127,5 | 44653,94 | 21346,5 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Приложение 4  к муниципальной программе городского округа Серпухов «Формирование комфортной городской среды»  на 2020-2024 годы |

Адресный перечень объектов незавершенного строительства, и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на которых необходимо выполнение работ по благоустройству.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Вид объекта | Кадастровый номер земельного участка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Московская область, г. Серпухов,  ул. Водонапорная, в районе котельной № 16 | Котельная общей мощностью 21 МВт для теплоснабжения гостиничного торговоразвлекательного комплекса | 50:58:0040504:65 |
| 2 | Московская область, Серпуховский район,  в районе д. Лужки | База отдыха Образовательно - оздоровительный центр «4 Стихии» | 50:32:0060107:227 |
| 3 | Московская область, Серпуховский район, район  п. Оболенск | 1. Здание производственного корпуса 111  2. Здание производственного корпуса 112  3. Здание производственного корпуса 113 | 50:32:0020113:170 |
| 4 | Московская область, г. Серпухов, Северное шоссе, д. 8 | Комплекс складских зданий | 50:58:0030301:46 |
| 5 | Московская область, г. Серпухов, ул. Береговая | Магазин | 50:58:0020101:627 |

|  |
| --- |
| Приложение 5  к муниципальной программе городского округа Серпухов «Формирование комфортной городской среды»  на 2020-2024 годы |

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в

благоустройстве и подлежащих благоустройству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Адрес общественной территории | Год реализации |
| 1 | Площадь имени Ленина, включая участки прилегающих улиц Революции,  1-я Московская, Аристова, 2-я Московская | 2020 г. |
| 2 | Парк «Принарский» ул. Луначарского, д. 74 | 2020 г. |
| 3 | Парк «Питомник» | 2022 г. – 2024 г. |
| 4 | Пешеходная зона от Принарского парка до Высоцкого монастыря | 2022 г. |
| 5 | Сквер «Исток» ул. Красный текстильщик | 2020 г. |
| 6 | Парк «Жемчужина» | 2021 г. – 2022 г. |
| 7 | «Парк культуры им. Олега Степанова», ул. Луначарского, д. 74 | 2021 г. |
| 8 | Парк «Питомник» между ул. Советская и ул. Фирсова | 2021 г. |
| 9 | Набережная вдоль реки Нара | 2022 г. |
| 10 | Парк «Комсомольский» | 2022 г. |

|  |
| --- |
| Приложение 6  к муниципальной программе городского округа Серпухов «Формирование комфортной городской среды»  на 2020-2024 годы |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 2022 ГОД

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес |
| 1 | г. Серпухов, ул. Спортивная, д. 8к. 1, 8к. 2 |
| 2 | г. Серпухов, ул. Космонавтов, д. 28, ул. Чернышевского, д. 17в, 19а, пл. 49-й Армии, д. 7/31, 11,9 |
| 3 | г. Серпухов, Площадь 49 Армии, д. 1, 5, 5 А |
| 4 | г. Серпухов, п. Большевик, ул. Ленина, д. 7, 9, 11 |
| 5 | г. Серпухов, ул. Новая, д. 1/1, 2, 3, 4, 5, ул. Юбилейная, д. 3, 5 |
| 6 | г. Серпухов, ул. Советская, д. 30/24 |
| 7 | г. Серпухов, ул. Юбилейная, д. 12 |
| 8 | г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 36 |
| 9 | г. Серпухов, ул. Дальняя, д. 2, 6, 4, 4а, 5 ул. Цеховая, д. 34, 36, 36а, 36 б |
| 10 | г. Серпухов, ул. ул. Новая д. 11, 11а, 11б, 11в, 11г, 10, 9, 8, 7, 6 |
| 11 | г. Серпухов, ул. Лермонтова, д. 69, 69а, 71, ул. Дж. Рида, д. 2, 4, 4а, 4б |
| 12 | г. Серпухов, с. Турово ул. Октябрьская д. 14, 15, 16, 17,13 |
| 13 | г. Серпухов, ул. Парковая, д. 2/28, 4, 6, 8, 10/17, ул. Целинная, д. 23, 25, 27, 29/15,  ул. Новослободская, д. 26/21 |

|  |
| --- |
| Приложение 7  к муниципальной программе городского округа Серпухов «Формирование комфортной городской среды» на 2020-2024 годы |
| 2020 год | | | |
| Адресный перечень объектов архитектурно-художественного освещения | Предельная стоимость объектов архитектурно-художественного освещения, тыс. рублей | | |
| 1. г. Серпухов, проезд Мишина, 2/7, Музей печати 2. Фасады зданий по ул. Советской (от ул. Горького до пр. Мишина) 3. г. Серпухов, ул. Горького, дом 5б, МЦ «Патриот» 4. г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 151 5. г. Серпухов, ул. Советская, д. 37 6. г. Серпухов, ул. Советская, д. 44/53 7. Фасады зданий пл. Ленина д.4, 12/20, 2/20, 6а, 8, 10/23, 14, 18; 2-я Московская улица, д. 2/20; улица Революции, д. 2/11Б; улица Революции, д. 1/9; пл. Ленина, д. 3. | 43 105,74 | | |

|  |
| --- |
| Приложение 8  к муниципальной программе городского округа Серпухов «Формирование комфортной городской среды» на 2020-2024 годы |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

|  |
| --- |
| 2021 год |
| 1. д. Акулово  2. д. Ивантиново  3. д. Шепилово  4. Межквартальный проезд, (от ул. Ворошилова, д. 121 до ул. Советской, д. 74)  5. Ул. Красных партизан, д. 1, 2, 3 |
| 2022 год |
| 1. д. Скрылья  2. п. Шарапова Охота, ул. Широкая, Майская, Березовая  3. п. Пролетарский сквер у д/к «Лира» (ул. 40 лет Октября, д. 21) |

|  |
| --- |
| Приложение 9  к муниципальной программе городского округа Серпухов «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы |

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес 2021 год |
| 1 | Пешеходная дорожка - ул. Пушкина (от Московского шоссе до СОШ №12) |
| 2 | Пешеходная дорожка - д. Большое Грызлово (к д/с «Рябинка») |
| 3 | Пешеходная дорожка д. Родионовка |
| 4 | Пешеходная дорожка - Московское шоссе |
| 5 | Пешеходная дорожка - ул. Чернышевского (от ул. Карла Маркса до ул. Б. Профсоюзной) |
| 6 | Пешеходная дорожка - ул. Пролетарская (от моста до ул. Чернышевская) |
| 7 | Пешеходная дорожка - ул. Коншиных (от СОШ № 4 до ул. Дальняя) |
| 8 | Пешеходная дорожка - ул. Коншиных (от ул. Красный Текстильщик, д. 2 до д. 113) |
| 9 | Пешеходная дорожка - Борисовское шоссе (от ул. Ворошилова до остановки) |
| 10 | Пешеходная дорожка - Борисовское шоссе (от ул. Садовая до ул. Старослободской) |
| 11 | Пешеходная дорожка - Борисовское шоссе (от ул. Лермонтова до ул. Центральной) |
| 12 | Пешеходная дорожка - Северное шоссе |
| 13 | Пешеходная дорожка - ул. Ленина пос. Большевик |
| 14 | Пешеходная дорожка - от д. 22 по ул. Ленина пос. Большевик к Дашковской школе |
| 15 | Пешеходная дорожка - от д. 6 с. Липицы до д. 4 (от участковой больницы до амбулатории) |
| 16 | Пешеходная дорожка - п. Пролетарский, ул. 40 лет Октября, д. 14 |
| 17 | Пешеходная дорожка - ул. Фирсова, д. 9 (СОШ № 7) |
| 18 | Пешеходная дорожка - п. Шарапова охота от ул. Березовой до железнодорожной станции |
| 19 | Пешеходная дорожка - д. Съяново-2 к остановке |
| 20 | Пешеходная дорожка - мкр Ивановские дворики, ул. Юбилейная, дом № 9 и дом № 1 |
| 21 | Пешеходная дорожка - мкр Ивановские дворики, ул. Новая, д. 18а, д. 20а |
| 22 | Пешеходная дорожка - по ул. Комсомольской от д.4а до СОШ № 10 |
| 23 | Пешеходная дорожка - дворовой территории п. Оболенск, Осенний бульвар, д.10 |
| 24 | Пешеходная дорожка - дворовой территории ул. Ворошилова д. 136, ул. Центральная д.160, к. 1,2,3 |
| 25 | Пешеходная дорожка - дворовой территории п. Пролетарский, ул. Школьная, д.1 |
| 26 | Пешеходная дорожка - дворовой территории ул. Ногина д.2/7, ул. Текстильная д.5 |
| № п/п | Адрес 2022 год |
| 1 | Пешеходная дорожка – ул. Советская д. 100, 100 А, 100 Б, 100 В, 100 Г, ул. Советская, д. 102, 102 А, 102 Б, 102 В, 102 Г |
| 2 | Пешеходная дорожка – (от ул. Горького, д.6, 6А, 8 А, ул. Советская, д.94/10 к магазину) |
| 3 | Пешеходная дорожка - п. Кирпичного завода, д. 10, 26, 27, 28, 30 |
| 4 | Пешеходная дорожка – (от ул. Весенняя, д. 52, 56, 58, 60, 62, 64 к магазину) |
| 5 | Пешеходная дорожка – п. Большевик, ул. Ленинаот от д. 108, 112 к стадиону «Спартак». |
| 6 | Пешеходная дорожка - ул. Осенняя д. 7, 9, 11, 13, 17, 19 |
| 7 | Пешеходная дорожка - Московское шоссе д. 38, 40, 42 |
| 8 | Пешеходная дорожка - пос. Оболенск, (от Осеннего бульвара д. 10 к почте) |
| 9 | Пешеходная дорожка - Борисовское шоссе (от д. 40, 42, 48 А, 48 Б, 48 до остановки) |
| 10 | Пешеходная дорожка - ул. Красный текстильщик (от д. 7, 7 А, 8, 9, 11, 12, 14, 10 к остановке) |
| 11 | Пешеходная дорожка - ул. Ворошилова, д. 141, 143, 143 Б,145 к.1, ул. Фирсова, д.1 к остановке |
| 12 | Пешеходная дорожка - п. Большевик, (от ул. Ленина д. 18, 16, 20, 22, 24 к остановке «Базовая») |
| 13 | Пешеходная дорожка – (от ул. Возрождения д. 17, 19, 21, 23 к Московскому шоссе, д.44, 46) |
| 14 | Пешеходная дорожка - д. Большое Грызлово (от д. 6, 21, 22, 24, 23, 23 А, 23 Б, 31 (амбулатория) до д/с «Рябинка») |
| 15 | Пешеходная дорожка – (от ул. Старослободской до парка Олега Степанова) |
| 16 | Пешеходная дорожка - ул. Дальняя (от д. 2а до магазина) |
| 17 | Пешеходная дорожка - 1-я Московская улица, д. 5/28; Северная площадь, д. 5 А до остановки |
| 18 | Пешеходная дорожка - ул. Космонавтов, д. 34/1, 34/2, ул. Народного ополчения, д. 39/15, 39, 39/14 (от ул. Кожевенная до ул. Макошина к Д/С и остановке) |
| 19 | Пешеходная дорожка - п. Пролетарский, от ул. Железнодорожной, д. 17 к школе |
| 20 | Пешеходная дорожка - п. Пролетарский, по ул. Центральная от д. 6, 8, 10 к д/с «Радуга» |
| 21 | Пешеходная дорожка - п. Пролетарский, по ул. Школьная (от д. 1 вдоль стадиона «Сатурн») |
| 22 | Пешеходная дорожка - п. Большевик (ул. Ленина от д. 104 до д. 108) |
| 23 | Пешеходная дорожка - п. Кирпичного завода, д. 9, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 до Д/С «Колокольчик» |
| 24 | Пешеходная дорожка - пос. Оболенск, от ул. Солнечная, д. 5 до здания СОШ «Оболенская средняя общеобразовательная школа» |
| 25 | Пешеходная дорожка - пос. Оболенск (от Оболенской школы в сторону ул. ЖСК Золотая Роща, д. 43/1) |
| 26 | Пешеходная дорожка - (от ул. Химиков до остановки) |
| 27 | Пешеходная дорожка - с. Липицы (от д. 81 по ул. им. Калинина до остановки) |
| 28 | Пешеходная дорожка - д. Арнеево (от д. 1 А, д. 2 А до д.55 к остановке) |
| 29 | Пешеходная дорожка - д. Прончищево, (от остановки до д. № 30) |
| 30 | Пешеходная дорожка - д. Съяново-1 вдоль ИЖС к остановкам и магазину |
| 31 | Пешеходная дорожка - д. Калиново (к остановкам) |
| 32 | Пешеходная дорожка - д. Воздвиженка (от д. 19 до ж/д платформы Авангард) |

|  |
| --- |
| Приложение 10  к муниципальной программе городского округа Серпухов «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы |

Адресный перечень детских игровых площадок, подлежащих замене в 2022 году

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес |
| 1 | п. Большевик, ул. Ленина, д. 7, 9, 11 |
| 2 | ул. Комсомольская, д. 4, 4а |
| 3 | ул. Юбилейная, д. 12 |
| 4 | ул. Юбилейная, д. 12 |
| 5 | ул. Физкультурная, д. 23, 25, 27, 29, ул. Текстильная, д. 25, 27 |
| 6 | ул. Физкультурная, д. 23, 25, 27, 29, ул. Текстильная, д. 25, 27 |
| 7 | ул. Спортивная, д. 8к.1, 8к.2 |
| 8 | п. Большевик, ул. Ленина, д. 7, 9, 11 |
| 9 | ул. Юбилейная, д.2, 6, бульвар 65 лет Победы д. 19, 21 |
| 10 | ул. Юбилейная, д.2, 6, бульвар 65 лет Победы д. 19, 21 |
| 11 | ул. Новая д. 11, 11а, 11б, 11в, 11г, 10, 9, 8, 7, 6 |
| 12 | ул. Космонавтов, д. 28, ул. Чернышевского, д. 17в, 19а, пл. 49-й Армии, д.7/31, 11,9 |
| 13 | ул. Космонавтов, д. 28, ул. Чернышевского, д. 17в, 19а, пл. 49-й Армии, д.7/31, 11,9 |
| 14 | ул. Новая, д. 1/1, 2, 3, 4, 5, ул. Юбилейная, д. 3, 5 |
| 15 | ул. Советская, д.104,104А,106,106А,108,110 |
| 16 | ул. Космонавтов д. 34/1, 34/2, ул. Народного ополчения д. 39/15, 39, 39/14 |
| 17 | д. Фенино-1, (Военный городок, д. 150) |
| 18 | ул. Красный Текстильщик, д. 2, 6/2, 6/1, 5 |
| 19 | ул. Чернышевского, д. 35, Красный переулок, д. 2, 4, 6 |
| 20 | ул. Ворошилова, д. 136, ул. Центральная, д. 160, к. 1, 2, 3, 162, 164 |
| 21 | д. Борисово, ул. Гоголя, д. 22, 23, 25, 26 |
| 22 | д. Борисово, ул. Гоголя, д. 22, 23, 25, 26 |
| 23 | ул. Целинная, д. 26/24, 28, 30, 32/13, ул. Павла Радчука, д. 1/22, 3, 5, 9/11 |
| 24 | ул. Российская д. 42,44,46,48Советская д. 93, 95, 97, 99 |
| 25 | Борисовское шоссе, д. 21, 23, 25, ул. Лермонтова, д. 57, ул. Ивана Болотникова, д. 30/19, 32 |
| 26 | Борисовское шоссе, д. 21, 23, 25, ул. Лермонтова, д. 57, ул. Ивана Болотникова, д. 30/19, 32 |
| 27 | ул. Лермонтова, д. 69, 69 А, 71, ул. Джона Рида, д. 2, 4, 4 А, 4 Б |